测试结果汇总报告

大富翁项目 A1-A21 总测试用例执行结果

基于总表393条用例的逐项核对、自动化执行与关键路径复现

| 测试对象 | D:\test\rich\build-ninja\monopoly.exe |
| --- | --- |
| 测试依据 | D:\大富翁项目_A1-A21_测试用例汇总_总A1-21.xlsx |
| 测试范围 | A1-A21，共393条用例 |
| 测试日期 | 2026-08-25 |
| 执行原则 | 测试和报告，不修改项目源码 |

# 1. 执行结论

| 总用例 | 可判定通过 | 明确未通过 | 用例冲突/错误 |
| --- | --- | --- | --- |
| 393 | 296 ¦ 75.3% | 68 ¦ 17.3% | 29 ¦ 7.4% |

结论：总表393条用例中，296条可判定通过；68条存在明确实现差异；另有29条因总表内部冲突或输入数据错误，当前无法同时判定为通过。

现有8个自动化测试程序均返回退出码0，但其覆盖范围和断言语义与最新总表并不完全一致，因此不能据此认定393条全部通过。

# 2. 测试方法与现有自动化结果

从总表提取A1-A21全部393条用例，并按用例编号逐项核对输入、前置条件和预期结果。

逐个运行build-ninja目录下8个测试程序，记录标准输出与进程退出码。

针对开局、Help、道具屋、魔法屋、医院、监狱和Quit等冲突路径补跑主程序命令流。

对无法通过普通命令构造的状态，核验对应模块与运行时的可达代码路径。

| 测试程序 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| test_a1.exe | 退出码0 | 16项断言通过 |
| test_a4.exe | 退出码0 | A4回合管理测试通过 |
| test_a4_runtime.exe | 退出码0 | 43项回归断言通过 |
| test_map.exe | 退出码0 | 地图模块测试通过 |
| test_property.exe | 退出码0 | A9/A10/A11共71/71通过，集成20项断言通过 |
| test_a15.exe | 退出码0 | 22项断言通过 |
| test_a16.exe | 退出码0 | 21项断言通过；测试注册的是自定义魔法 |
| test_a20.exe | 退出码0 | 49项断言通过；采用“Quit结束整局”的旧语义 |

# 3. 明确未通过用例（68条）

下表仅列程序实现与总表预期存在明确差异的条目；同一根因下的用例合并展示，但用例编号均完整保留。

| 模块 | 未通过用例 | 数量 | 主要原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 001、002、004、005 | 4 | 可执行文件名、开局顺序及运行环境/必需文件检测与总表不一致。 |
| A2 | 001、002、003、017、018、021、022、025、026 | 9 | 当前流程为人数-资金-角色；缺少最终确认，非法角色后未重显剩余角色。 |
| A3 | 001-006、015-020 | 12 | 不支持回车采用默认资金，也不支持资金确认与取消。 |
| A5 | 001、002、004、005、007 | 5 | 地图未逐格显示0-69编号；重合玩家、所有者缩写及窄终端布局不符合预期。 |
| A6 | 001、004 | 2 | Help缺少使用示例；help extra未拒绝多余参数。 |
| A7 | 002-011、013-018、020 | 17 | Query显示位置、等级和地价，但未显示总表要求的地段编号。 |
| A8 | 010 | 1 | 普通停留医院会被设置住院3轮；总表预期无特殊事件。 |
| A12 | 009 | 1 | 背包满时直接退出道具屋，未明确提示上限并保留F退出入口。 |
| A13 | 001、010 | 2 | 点数低于30时不会进入道具屋，与先进入再判断购买的用例不符。 |
| A14 | 001 | 1 | 炸弹点数不足后仍停留在道具屋；用例要求退出。 |
| A16 | 001、002 | 2 | 主程序未注册编号1、2的实际魔法，输入后提示编号无效。 |
| A18 | 005、008、027、029 | 4 | 点数不足时道具屋入口被提前拦截；普通停留医院会住院。 |
| A20 | 027 | 1 | 游戏未开始输入quitt时按玩家人数非法处理，错误原因不正确。 |
| A21 | 002、004、013、014、015、023、024 | 7 | 破产时房产会释放，但玩家持有的道具库存未清空。 |

# 4. 测试表冲突或输入错误（29条）

以下条目不能直接归为程序缺陷：同一总表中的规则互相矛盾，或前置条件与输入列不一致。建议先统一规则，再作为最终验收基线。

| 冲突类别 | 涉及用例 | 冲突说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入数据不一致 | A2_008、A2_020、A3_011 | 前置条件写“小数”，输入列却是整数5。 |
| Help与礼品屋冲突 | A6_003 | 要求Help保持礼品选择，但A15_006要求同一输入非法并退出。 |
| 地图位置冲突 | A8_006、007、008、009、011、013 | A8使用T=26、M=29、矿地=31、G=40、P=54；A11及当前地图使用T=28、G=35、P=49、M=63、矿地=64-69。 |
| 路障落点冲突 | A8_019、A8_021 | A8要求停在路障所在格，A4_010要求停在路障前一格。 |
| 监狱规则冲突 | A18_031 | A18要求仅探访；A4_022和A8_011要求入狱轮空2次。 |
| Quit语义冲突 | A20_001-006、A20_015-022、A20_029、A20_030 | 这些用例要求仅当前玩家退出并继续对局；A4_025和A15_013要求Quit立即结束整局。 |

# 5. 本轮未发现失败的模块

A4、A9、A10、A11、A15、A17、A19在本轮核对中未发现未通过条目。其中Property模块的A9/A10/A11自动化输出为71/71通过，并完成20项运行时集成断言。

# 6. 主要问题归纳

开局流程：人数、角色、资金的顺序及最终确认机制与总表不一致。

地图与查询：地图编号、玩家重合显示、所有者缩写及Query地段字段不完整。

交互上下文：Help多余参数、礼品屋Help、道具屋点数/背包判断及退出行为需统一。

特殊格：普通停留医院的行为与总表预期不一致；监狱规则在总表内部存在冲突。

魔法屋：主程序未配置编号1、2的可用魔法。

破产清算：房产可正确释放，但持有道具未清空。

Quit：当前实现为结束整局；总表A20多数条目要求仅当前玩家退出，两套规则必须先确定其一。

# 7. 建议处理顺序

| 优先级 | 工作项 | 验收目标 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 先统一总表规则 | 确定Quit、监狱、路障落点、礼品屋Help和地图特殊格位置，修正3条“小数输入为5”的数据错误。 |
| P1 | 修复核心流程 | 开局顺序与确认、医院行为、道具屋入口、魔法配置、破产道具清理。 |
| P2 | 完善显示与校验 | 地图编号/重合显示、Query地段、Help示例和多余参数提示。 |
| P3 | 扩充自动化覆盖 | 把68条明确失败项和29条统一后的冲突项加入按Case ID输出的自动化回归测试。 |

# 8. 说明

本报告记录的是2026-08-25工作区内当前构建结果。测试过程中未修改项目源码；报告中的“通过”表示按当前可执行路径或模块逻辑未发现与该条预期不一致，不代表已经覆盖所有未列出的组合状态。

建议在规则冲突修正后重新生成统一基线，并再次执行全部393条用例。